PIANO DI INFORMATIZZAZIONE
(art. 24 dl 90/2014)

Comune di Pioltello
(Provincia di Milano)

	Unità Organizzativa/Servizio/Ufficio / Responsabile del Piano	Nominativo	Data
Redatto da	Settore Affari Generali ed Organizzazione	Dott. Andrea Novaga	16/02/2015

Approvato con deliberazione n .21 dell’organo di indirizzo politico in data 17/02/2015

Revisioni del documento
Rev.	Data	Modifiche apportate	Redatto	Approvato
1	16/02/15		16/02/15

Sommario

# PREMESSA
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro sei mesi dalla data di conversione, un Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online.
Tali procedure devono consentire il completamento dell’iter, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta (“servizi di rete”, art. 63 del Codice dell’Amministrazione Digitale).
La disposizione imprime una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sia riconsiderando profondamente le relazioni con cittadini e imprese in ragione dell’introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), unanimemente riconosciute quali elemento di spinta strategica per il recupero di competitività e di crescita economica del Paese, sia in una logica di miglioramento continuo dell’organizzazione e dei processi interni dell’Ente.
Alla luce di quanto sopra esposto il documento costituisce pertanto il Piano di informatizzazione del Comune di Pioltello secondo l’art. 24 del DL 90/2014.
## Articolazione del Piano
Ai fini di una maggiore comprensione del documento e per una facilità di aggiornamento dei suoi contenuti, il documento è strutturato nei seguenti capitoli:
- Una sezione “La digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese” che descrive l’evoluzione del quadro normativo di riferimento dei processi di semplificazione amministrativa e digitalizzazione.
- Una sezione “Semplificazione ed informatizzazione: gli obiettivi dell’Amministrazione” che riporta gli obiettivi strategici individuati dall’Amministrazione nell’ambito della sua programmazione politica.
- Una sezione “Amministrazione digitale: analisi del contesto” che riporta lo stato dell’arte dell’Ente in termini di informatizzazione. In tale sezione, avente una valenza dinamica, l’Amministrazione analizza lo stato dei procedimenti, con particolare riferimento a quelli per i quali la normativa prevede la completa informatizzazione. I risultati derivanti dall’analisi consentono all’Ente di verificare il l’avanzamento rispetto ai processi di semplificazione; di definire gli strumenti abilitanti e di formalizzare gli interventi evolutivi.
- Una sezione “Servizi Digitali: pianificazione degli interventi” che descrive la struttura di governo del Piano, le azioni propedeutiche/complementari a supporto della attuazione del Piano, e gli specifici interventi evolutivi previsti per la completa informatizzazione delle istanze, declinati ciascuno in una specifica “Scheda di intervento”.
- Una Sezione “Azioni di comunicazione” che descrive le modalità di comunicazione degli interventi sia all’interno dell’Amministrazione che verso l’esterno a tutti gli stakeholders.
- Una Sezione “Cronoprogramma generale degli interventi” che riporta la pianificazione temporale di tutti gli interventi così come declinato in ciascuna scheda intervento
- Una Sezione “Monitoraggio stato di realizzazione del Piano” che definisce la metodologia applicata per una corretta e puntuale verifica dello stato di avanzamento delle azioni previste.
- Una Sezione “Allegati” che riporta sia il glossario con i principali termini e acronimi utilizzati ed il modello di “Scheda di intervento”.
# LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLGS. n. 82/2005) ha tracciato il quadro normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Le successive modifiche introdotte dal DL 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo verso una Pubblica Amministrazione moderna, digitale e sburocratizzata.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comunemente indicato con l’acronimo CAD), è un atto normativo avente forza di legge, adottato dal Governo italiano sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 che raccoglie, in maniera organica e sistematica le disposizioni relative all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica amministrazione. In particolare, il CAD mette l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di porsi come strumento privilegiato di dialogo con i cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti norme che si rivolgono anche ai privati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della PEC, i documenti informatici e le firme elettroniche.
Nel corso del tempo il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato il contenuto adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede applicativa. Gli interventi più significativi sono stati:
- Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (decreto correttivo basato sulla stessa delega contenuta nella Legge 229/2003) che ha previsto forme di integrazione al processo di digitalizzazione di diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche nei rapporti con la PA. Inoltre, questo decreto ha avviato la realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni.
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha dato vita ad una completa riformulazione del Codice, introducendo 9 nuovi articoli e riformulandone 53. Con questo decreto si è perseguito l’adeguamento degli strumenti di dialogo tra amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati (cittadini ed imprese) mediante il ricorso alle tecnologie della comunicazione dell’informazione, anche nell’ottica di un recupero di produttività. Il decreto, inoltre, richiama esplicitamente i principi relativi a valutazione della performance organizzativa e individuale nelle amministrazioni pubbliche e alla responsabilità dirigenziale.
- Il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto diverse novità tra cui: L'Anagrafe Nazionale della Popolazione (ANPR), ossia un centro unico di gestione dati che subentrerà all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), un nuovo regime per i dati della pubblica amministrazione, la possibilità di dialogo telematico con i gestori di pubblico servizio, il domicilio digitale, ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata, nuove forme di responsabilità per i funzionari pubblici, ecc.
Negli ultimi anni sono state realizzate ulteriori riforme riguardanti la materia in esame.
In particolare, con il DL 83/2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella legge 134/2013 il DigitPa (denominazione assunta dal CNIPA con il d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 77) viene sostituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale predisposta dal Decreto “Semplifica Italia” n.5/2012, con funzioni di diffusione delle tecnologie informatiche per favorire la crescita economica e la promozione del sistema di Reti di nuova generazione (NGN), mediante il coordinamento degli interventi pubblici di Regioni, Province ed Enti Locali (art. 47), sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per migliorare i rapporti tra PA e cittadini e imprese predisponendo azioni coordinate dirette a favorire la diffusione di servizi digitali innovativi. A tal fine, il DL 179/2012 c.d. “Decreto crescita bis”, convertito nella legge 221/2012 ha previsto il monitoraggio dell’agenda digitale italiana mediante una relazione illustrativa annuale dell’esecutivo.
Il DLGS del 14 marzo 2013, n. 33 cd. “Testo Unico trasparenza”, altresì, contiene la disciplina diretta alla concreta individuazione e regolamentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici che devono essere pubblicati nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, per consentire ai cittadini di avere accesso diretto all’interno patrimonio informativo delle PA, e predisporre concrete forme di controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali dirette al perseguimento di interessi generali.
Il “Decreto del Fare” (DL 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), ha riorganizzato la governance dell’Agenda digitale, mediante l’istituzione di un tavolo permanente composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana (cd. “Mister Agenda Digitale”), introducendo ulteriori innovazioni che riguardano il riconoscimento del domicilio digitale, la razionalizzazione dei Centri Elaborazione dati, la predisposizione del fascicolo sanitario elettronico e la liberalizzazione dell’accesso ad Internet e del Wi-Fi.
L’art. 24, infine, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (cd. Decreto PA) contiene diverse misure di semplificazione di interesse per le imprese. Il riferimento è, in particolare, all’Agenda per la semplificazione amministrativa, ai moduli standard ed al piano di informatizzazione delle procedure.
Inoltre, il 1 dicembre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, a norma dell’articolo 24 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
## Principali norme di riferimento
LEGGE \ NORMA	TITOLO
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990 n. 241 / Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. / (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.192 del 18-8-1990)
DPR 445/2000	Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 / “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." / (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20-02-2000 - Supplemento ordinario n. 30) e sue modificazioni secondo DPR 137/2003
DPR 68/2005	Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 / Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 28-04-2005 )
DLGS 82/2005	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 / "Codice dell'amministrazione digitale" / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16-05-2005 - Supplemento Ordinario n. 93)
DLGS 159/2006	Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 / "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale" / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 105)
L. 244/2007	Legge 24 dicembre 2007, n. 244 / Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 28 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 285) come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011. (Istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione).
L. 69/2009	Legge 18 giugno 2009, n. 69 / Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. / (GU n.140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ) / (L’art. 32, comma 1 sancisce che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”)
DL 185/2008	Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 / Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263 ) / (obbligo uso della Posta Elettronica Certificata)
DPR 160/2010	Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 / Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 227 )
DLGS 235/2010	Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 / Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 10-1-2011 Suppl. Ordinario n. 8 )
DPCM 22/07/2011	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 / Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16-11-2011)
DPCM 27/09/2012	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012 / Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.294 del 18-12-2012)
DL 179/2012	Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 / Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) / Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
DL 83/2012	Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 / Misure urgenti per la crescita del Paese. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129 ) / Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
DPCM 22/02/2013	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 / Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 2013)
DLGS 33/2013	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 / Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5-4-2013 )
DM 55/2013	Decreto Ministero (economia e finanze) 3 aprile 2013 n. 55 / Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22-5-2013 )
DL 69/2013	Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 / Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 )
DPCM 03/12/2013	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 / Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 12.03.2014, n. 59 - S.O.)
DL 90/2014	Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 / Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (Art.24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2014 ) / Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
DL 66/2014	Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 / Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. / (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-4-2014 ) / (c.d. decreto Irpef, contenente all’art. 25 alcune novità importanti sulla Fatturazione Elettronica verso la PA - anticipato al 31/03/2015 l’obbligo della fatturazione elettronica verso le PA Locali e le PA Centrali residue, ad eccezione di Ministeri, Agenzie e Enti previdenziali per cui permane l’obbligo al 6/06/2014).
DIRETTIVA 8/09	Direttiva n. 8 del 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. / Direttiva per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino. / Disposizioni in materia di riconoscibilità, aggiornamento, usabilità, accessibilità e registrazione al dominio ".gov.it" dei siti web delle P.A. / 26 novembre 2009

# SEMPLIFICAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE: GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE
 L' Amministrazione Comunale si propone di avviare all'interno dell'Ente cambiamenti di tipo procedurale e organizzativo al fine di garantire ai cittadini trasparenza, semplificazione e innovazione.
Con l'informatizzazione delle procedure amministrative che interessano cittadini e imprese sarà possibile compilare e inviare on line istanze, segnalazioni, dichiarazioni, grazie a procedure guidate, accessibile tramite autenticazione sicura, così da risparmiare tempo e semplificare l'accesso ai servizi.
Al contempo, con obiettivi di trasparenza, efficienza e celerità intende operare affinché i sistemi informatici consentano di tracciare on line l'intero iter amministrativo dei processi e agevolare in questo modo la partecipazione dei soggetti interessati, il monitoraggio e il controllo, in linea con il Codice dell'Amministrazione Digitale.
Gli interventi che compongono questo Piano completano un processo già in atto da tempo che consiste nell'offrire ai cittadini prestazioni on line fruibili dal portale comunale riguardo a diverse tipologie di servizi:
- consultazione e stampa di certificazioni anagrafiche e di stato civile con timbro digitale
- visualizzazione dei propri dati anagrafici e controllo delle dichiarazioni di residenza o cambio di indirizzo presentate
- cambio di indirizzo, autocertificazioni precompilate
- servizi scolastici: iscrizione refezione scolastica, pre e post scuola, iscrizione nido
- consiglio comunale on line e per gli operatori economici (SUAP e chiusura esercizi com)
Per favorire questo il processo di semplificazione oltre all'autenticazione tramite CRS, è stato attivato un sistema di autenticazione al portale comunale tramite richiesta di credenziali di accesso rilasciate dallo Sportello del Cittadino o da richiedere on line.
Ad oggi hanno richiesto l'autenticazione per l'utilizzo dei servizi on line circa 3800 famiglie.
Gli obiettivi che l'Amministrazione persegue si possono riassumere nei seguenti punti:
- perfezionamento e conclusione del sistema di protocollazione informatica, work-flow (gestione elettronica dei processi lavorativi), e gestione digitale dei documenti fino alla completa dematerializzazione dei processi.
- adeguamento del punto unico di contatto con i cittadini e le imprese; organizzazione di unico punto di accesso integrato tra i servizi per informazioni telefoniche (anche attraverso la creazione di un call center)
- organizzazione del servizio per il pagamento on line per contravvenzioni, tributi locali da parte dei cittadini e imprese
- riduzione delle attività di front office da parte degli uffici comunali in particolare modo per la richiesta di certificazioni sia con la sottoscrizione di convenzioni con altre PA e gestori di pubblici servizi per la consultazione delle banche dati in nostro possesso sia dando la possibilità di utilizzare il sistema, già operativo, di rilascio della certificazione anagrafica on line anche a soggetti non residenti (studi professionali, notai, banche etc....)
- miglioramento del sistema di segnalazioni che consenta un monitoraggio dell'istanza attraverso la gestione elettronica integrata
- pubblicazione degli Open Data (dati aperti e riutilizzabili in possesso della PA)
- standardizzazione delle procedure, come strumento idoneo a gestire la qualità, l'omogeneità, regolarità e tempestività
# AMMINISTRAZIONE DIGITALE: STATO DELL’ARTE
## Analisi del contesto
L'analisi fa riferimento ai procedimenti amministrativi individuati per il Comune di Pioltello a rilevanza esterna già pubblicati nell'apposita area Amministrazione Trasparente alla voce “ Attività e procedimenti”.
A modalità attuale di gestione delle istanze per ciascun procedimento è la seguente.
Tutti i procedimenti individuati nell' elenco dei procedimenti” che non presentano nel campo “servizi on line” l'indicazione “SI” vengono gestiti in maniera tradizionale (presentazione fisica allo sportello, protocollo, fax) o con l'invio dell'istanza alla PEC del Comune. I cittadini -allo stato attuale- non hanno alcun tipo di riscontro sullo stato della pratica fatta eccezione per il procedimento di cambio di abitazione e iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero previa richiesta di credenziali. Per la consultazione dei dati on line.
In ogni caso è in corso un monitoraggio relativo alla gestione delle istanze dei conseguenti procedimenti e al livello di adeguatezza dei supporti informatici in uso rispetto agli obiettivi del presente piano, in linea con il Codice dell'Amministrazione Digitale. Si allega la scheda di rilevazione.
Per quanto riguarda l'invio delle segnalazioni/reclami dei cittadini attraverso il portale comunale (www.comune.pioltello.mi.it) è opportuno evidenziare che il cittadino al momento non può monitorare lo stato mentre questo è possibile per gli addetti al servizio.

## I risultati dell’analisi: cosa fare
Il Comune, avvalendosi dell’analisi di contesto individua gli interventi da porre in essere finalizzati al raggiungimento completo del livello di informatizzazione delle istanze distinguerli in:
- Interventi propedeutici (P) con caratteristiche trasversali e/o di supporto: comprendono gli interventi strumentali attuati su sistemi informativi, oppure su strutture organizzative, che necessitano di uno sforzo notevole di coordinamento e di integrazione tra strutture organizzative coinvolte, trasversali allo specifico procedimento o processo dell’Ente (es. inserimento di nuovi strumenti – pec, Protocollo -, integrazione fra sistemi informatici esistenti – gestione documentale - al fine di assicurare l’unitarietà di interazione con l’utenza, favorendo la cooperazione e l'interoperabilità delle banche dati.)
- Interventi evolutivi specifici (E) che comprendono gli interventi di informatizzazione mirati all’adeguamento ad uno specifico procedimento, processo, struttura organizzativa e sistema informativo specifico.
TABELLA INTERVENTI
Rif.	Tipo P / E	Denominazione	Descrizione
5.3.1	P	Ricognizione e creazione della modulistica	Una volta individuate le istanze da informatizzare si procede alla creazione ex-novo o all'adeguamento della modulistica esistente
5.3.2	P	Da analogico a digitale	Ogni istanza realizzata in forma cartacea viene tradotta in forma logica (tramite work-flow) così da essere pronta per l'utilizzo dai sistemi informatici
5.3.3	E	Analisi dei sistemi informatici	Vengono analizzate le piattaforme software esistenti per verificare le loro possibilità di utilizzo nella raccolta dei dati
5.3.4	E	Adeguamento del software	In relazione alle criticità emerse, viene acquistato il software necessario o aggiornato quello esistente
5.3.5	P	Creazione dei form di caricamento dei dati	Vengono inviati al fornitore o al gestore della piattaforma web le informazioni necessarie alla creazione della pagine destinate al caricamento delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese
5.3.6	P	Formazione	Formazione ai dipendenti sull’utilizzo delle nuove procedure
5.3.7	P	Comunicazione	Attività di comunicazione destinata sia agli uffici comunali sia agli utilizzatori del sito web comunale

# SERVIZI DIGITALI: PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
## Governance del Piano e soggetti coinvolti
SOGGETTI COINVOLTI
Ogni Dirigente è responsabile dell'attuazione dell'attività propedeutica e degli interventi evolutivi che fanno capo alle materie del proprio settore, del rispetto della tempistica indicata nel Piano e individua all'interno dello stesso settore le figure per la realizzazione e il funzionamento del Piano di Informatizzazione
Il Dirigente del Settore Affari Generali ed organizzazione -in qualità di referente del piano- è affiancato dal Responsabile del Servizio Informatica e dalla Responsabile dello Sportello del Cittadino.
BANCA DATI INFORMATICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E’ composta dall'elenco informatizzato dei Procedimenti Amministrativi e costituisce elemento fondamentale del PIANO per i seguenti motivi:
- Nell’elenco informatizzato dei Procedimenti Amministrativi, ogni Settore che ha in capo dei procedimenti amministrativi, registra i procedimenti di propria competenza, i relativi riferimenti normativi, il termine di conclusione del procedimento, le strutture competenti e il responsabile dell'istruttoria e del procedimento.
- Per ciascuno dei procedimenti promossi ad istanza i parte previsti nel presente piano devono essere indicati:
a) l'unità organizzativa responsabile del procedimento
b) il termine massimo complessivo entro il quale il procedimento deve concludersi;
c) la normativa di riferimento
d) la modulistica che deve essere utilizzata
e) l'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
f) il responsabile del procedimento
g) i Settori dell'ente diversi dall'unità organizzativa di cui alla lett. a) che intervengono nel procedimento mediante l'espletamento di fasi o l'emissione di pareri, visti, nulla osta, concertazioni ed altri atti similari;
h) i tempi massimi entro i quali i settori di cui alla precedente lettera g) debbono concludere le sub procedure di loro competenza;
i) il soggetto al quale è possibile rivolgersi in caso di inerzia
l) le altre amministrazioni che intervengono nel procedimento mediante l'espletamento di fasi o l'emissione di pareri, visti, nulla osta, concertazioni ed altri atti similari

ATTIVITÀ'
L'attività di attuazione del Piano inizia con la mappatura dei procedimenti da informatizzare, estraendo tra i procedimenti amministrativi tutti quelli che sono “ procedimenti ad istanza di parte ” già pubblicati in elenco separato ai sensi della normativa sulla trasparenza nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. Quindi sulla base della situazione iniziale verranno individuati i procedimenti da informatizzare, definiti gli step attuativi, le modalità e i tempi di realizzazione. Il piano dovrà entrare completamente a regime entro aprile 2017 (messa a regime).
- Inizio attuazione del Piano: febbraio 2015
- Messa a regime: entro aprile 2017
## Gli interventi per l’attuazione del piano
TABELLA INTERVENTI PROPEDEUTICI
Tipo	Denominazione	Descrizione	Data fine	Responsabilità
P	Ricognizione e creazione della modulistica	Una volta individuate le istanze da informatizzare si procede alla creazione ex-novo o all'adeguamento della modulistica esistente	Giugno 2015	- Dirigenti di Settore / - Responsabili di procedimento
P	Da analogico a digitale	Ogni istanza realizzata in forma cartacea viene tradotta in forma logica (tramite work-flow) così da essere pronta per l'utilizzo dai sistemi informatici	Ottobre 2015	- Dirigenti di settore / - Responsabili di procedimento / - Responsabile Servizio Informatico
P	Creazione dei form di caricamento dei dati	Vengono inviati al fornitore o al gestore della piattaforma web le informazioni necessarie alla creazione della pagine destinate al caricamento delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese	Ottobre 2016	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Servizio Informatico / - Responsabile Sportello del Cittadino
P	Formazione	Formazione ai dipendenti sull’utilizzo delle nuove procedure	Dicembre 2016	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Servizio Informatico / - Responsabile Sportello del Cittadino
P	Comunicazione	Attività di comunicazione destinata sia agli uffici comunali sia agli utilizzatori del sito web comunale	Aprile 2017	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Staff Comunicazione

TABELLA INTERVENTI EVOLUTIVI
Tipo	Denominazione	Descrizione	Data fine prevista	Responsabilità
E	Analisi dei sistemi informatici	Vengono analizzate le piattaforme software esistenti per verificare le loro possibilità di utilizzo nella raccolta dei dati	Dicembre 2015	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Servizio Informatico
E	Adeguamento del software	In relazione alle criticità emerse, viene acquistato il software necessario o aggiornato quello esistente	Aprile 2016	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Servizio Informatico

### Scheda intervento: ricognizione e creazione della modulistica
RICOGNIZIONE E CREAZIONE DELLA MODULISTICA
SCHEDA INTERVENTO – ANAGRAFICA
intervento	1
unita’ organizzativa /Servizio / Ufficio competente	Tutti i settori
Durata dell’intervento	Dal 16 febbraio 2015 al 30 giugno 2015
responsabile intervento	- Dirigenti di Settore / - Responsabili di procedimento
tipologia di servizio	Servizi per i cittadini e imprese
Obiettivo generale dell’intervento	Ricognizione della modulistica esistente e creazione di quella necessaria
Descrizione di sintesi dell’intervento	Una volta individuate le istanze da informatizzare si procede alla creazione ex-novo o all'adeguamento della modulistica esistente
aree di impatto dell’intervento	AREE Sottoarea Scelta (X) / Informazione Trasparenza / Accessibilità X / Strumenti a supporto Simulazione e calcoli / Pagamenti on line / Istanza Identificazione del cittadino / Compilazione / Trasmissione (modalità di) / Presa in carico e indicazione termini di risposta / Assegnazione responsabile del procedimento / Gestione istanza/procedimento X / Completamento ed esito / Consultazione stato istanza (tracciatura…) / Altro (specificare)
Risultato atteso	Ricognizione della modulistica esistente e creazione di quella necessaria

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI LAVORO
Entro 20/2/2015: presentazione del piano e raccolta del materiale della rilevazione / Entro 20/3/2015: analisi materiale rilevato / Dal 21/3/2015 al 20/4/2015: incontri con i singoli responsabili procedimento per delucidazioni e per direttive / Entro il 16/6/2015: restituzione della modulistica normalizzata / 30/6/2015: incontro con dirigenti e responsabile procedimento per rendicontazione del lavoro svolto
SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI INVESTIMENTO
Nessun costo

### Scheda intervento: da analogico a digitale
DA ANALOGICO A DIGITALE
SCHEDA INTERVENTO – ANAGRAFICA
intervento	2
unita’ organizzativa /Servizio / Ufficio competente	Tutti i settori
Durata dell’intervento	Dal 1 luglio 2015 al 30 ottobre 2015
responsabile intervento	- Dirigenti di settore / - Responsabili di procedimento / - Responsabile Servizio Informatico
tipologia di servizio	Servizi per i cittadini e imprese
Obiettivo generale dell’intervento	Normalizzazione della modulistica di tutte le istanze e adattamento per l'utilizzo in modo informatizzato
Descrizione di sintesi dell’intervento	Ogni istanza realizzata in forma cartacea viene tradotta in forma logica (tramite work-flow) così da essere pronta per l'utilizzo dai sistemi informatici
aree di impatto dell’intervento	AREE Sottoarea Scelta (X) / Informazione Trasparenza / Accessibilità X / Strumenti a supporto Simulazione e calcoli X / Pagamenti on line / Istanza Identificazione del cittadino / Compilazione X / Trasmissione (modalità di) / Presa in carico e indicazione termini di risposta / Assegnazione responsabile del procedimento / Gestione istanza/procedimento X / Completamento ed esito X / Consultazione stato istanza (tracciatura…) / Altro (specificare)
Risultato atteso	Normalizzazione della modulistica di tutte le istanze e adattamento per l'utilizzo in modo informatizzato

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI LAVORO
Entro il 7/7/2015: formazione ad ogni responsabile di procedimento per la realizzazione dei diagrammi di flusso per la definizione delle schede da informatizzare / Entro il 15/09/2015: restituzione dei diagrammi di flusso / Entro il 15/10/2015: validazione e correzione / Entro il 31/10/2015: approvazione

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI INVESTIMENTO
Nessun costo

### Scheda intervento: analisi dei sistemi informatici
ANALISI DEI SISTEMI INFORMATICI
SCHEDA INTERVENTO – ANAGRAFICA
intervento	3
unita’ organizzativa /Servizio / Ufficio competente	- Settore Affari Generali / - Servizio Informatico
Durata dell’intervento	Dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2015
responsabile intervento	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Servizio Informatico
tipologia di servizio	Servizi per i cittadini e imprese
Obiettivo generale dell’intervento	Verifica di fattibilità del progetto con le piattaforme informatiche esistenti o riscontro della necessità di acquistare nuove soluzioni
Descrizione di sintesi dell’intervento	Vengono analizzate le piattaforme software esistenti per verificare le loro possibilità di utilizzo nella raccolta dei dati
aree di impatto dell’intervento	AREE Sottoarea Scelta (X) / Informazione Trasparenza / Accessibilità / Strumenti a supporto Simulazione e calcoli / Pagamenti on line / Istanza Identificazione del cittadino / Compilazione / Trasmissione (modalità di) / Presa in carico e indicazione termini di risposta / Assegnazione responsabile del procedimento / Gestione istanza/procedimento x / Completamento ed esito / Consultazione stato istanza (tracciatura…) / Altro (specificare)
Risultato atteso	Verifica di fattibilità del progetto con le piattaforme informatiche esistenti o riscontro della necessità di acquistare nuove soluzioni

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI FORMAZIONE
Entro 31/12/2015: analisi dei software presenti nell'ente e della loro adeguatezza alle necessità del progetto e stima dei costi per acquisti e adeguamento

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI INVESTIMENTO
Nessun costo

### Scheda intervento: adeguamento del software
ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE
SCHEDA INTERVENTO – ANAGRAFICA
intervento	4
unita’ organizzativa /Servizio / Ufficio competente	- Settore Affari Generali / - Servizio Informatico
Durata dell’intervento	Dal 1 gennaio 2016 al 30 aprile 2016
responsabile intervento	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Servizio Informatico
tipologia di servizio	Servizi per i cittadini e imprese
Obiettivo generale dell’intervento	Piattaforma software idonea alla pubblicazione su web delle istanze dei cittadini e delle imprese
Descrizione di sintesi dell’intervento	In relazione alle criticità emerse, viene acquistato il software necessario o aggiornato quello esistente
aree di impatto dell’intervento	AREE Sottoarea Scelta (X) / Informazione Trasparenza / Accessibilità / Strumenti a supporto Simulazione e calcoli X / Pagamenti on line / Istanza Identificazione del cittadino / Compilazione / Trasmissione (modalità di) / Presa in carico e indicazione termini di risposta / Assegnazione responsabile del procedimento / Gestione istanza/procedimento / Completamento ed esito / Consultazione stato istanza (tracciatura…) / Altro (specificare)
Risultato atteso	Piattaforma software idonea alla pubblicazione su web delle istanze dei cittadini e delle imprese

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI FORMAZIONE – PIANO DI LAVORO
Entro il 30 di aprile 2016: assegnazione delle forniture software e servizi relativi all'informatizzazione delle schede procedimento

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI INVESTIMENTO
Costo da valutare

### Scheda intervento: creazione dei form di caricamento dei dati
CREAZIONE DEI FORM DI CARICAMENTO DEI DATI
SCHEDA INTERVENTO – ANAGRAFICA
intervento	5
unita’ organizzativa /Servizio / Ufficio competente	Tutti i settori
Durata dell’intervento	Dal 1 maggio 2016 al 31 ottobre 2016
responsabile intervento	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Servizio Informatico / - Responsabile Sportello del Cittadino
tipologia di servizio	Servizi per i cittadini e imprese
Obiettivo generale dell’intervento	Realizzazione di pagine web idonee al caricamento delle istanze
Descrizione di sintesi dell’intervento	Vengono inviati al fornitore o al gestore della piattaforma web le informazioni necessarie alla creazione della pagine destinate al caricamento delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese
aree di impatto dell’intervento	AREE Sottoarea Scelta (X) / Informazione Trasparenza / Accessibilità X / Strumenti a supporto Simulazione e calcoli / Pagamenti on line / Istanza Identificazione del cittadino / Compilazione X / Trasmissione (modalità di) X / Presa in carico e indicazione termini di risposta / Assegnazione responsabile del procedimento / Gestione istanza/procedimento / Completamento ed esito / Consultazione stato istanza (tracciatura…) / Altro (specificare)
Risultato atteso	Realizzazione di pagine web idonee al caricamento delle istanze

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI LAVORO
Entro maggio 2016: invio delle modulistica alla software-house / Entro fine settembre 2016: test di caricamento on line di tutte le schede / Entro il 31 ottobre 2016: collaudo

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI INVESTIMENTO
Come da scheda n. 4

### Scheda di intervento: formazione
FORMAZIONE
SCHEDA INTERVENTO – ANAGRAFICA
intervento	6
unita’ organizzativa /Servizio / Ufficio competente	Tutti i settori dell'Ente
Durata dell’intervento	Dal 1 novembre al 31 dicembre 2016
responsabile intervento	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Servizio Informatico / - Responsabile Sportello del Cittadino
tipologia di servizio	Servizi per i cittadini e imprese
Obiettivo generale dell’intervento	Dipendenti comunali istruiti sull'utilizzo delle nuove procedure
Descrizione di sintesi dell’intervento	Formazione ai dipendenti sull’utilizzo delle nuove procedure
aree di impatto dell’intervento	AREE Sottoarea Scelta (X) / Informazione Trasparenza X / Accessibilità X / Strumenti a supporto Simulazione e calcoli / Pagamenti on line / Istanza Identificazione del cittadino X / Compilazione X / Trasmissione (modalità di) X / Presa in carico e indicazione termini di risposta X / Assegnazione responsabile del procedimento X / Gestione istanza/procedimento X / Completamento ed esito X / Consultazione stato istanza (tracciatura…) X / Altro (specificare)
Risultato atteso	Dipendenti comunali istruiti sull'utilizzo delle nuove procedure

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI LAVORO
Novembre 2016: inizio della formazione / Entro dicembre 2016: fine della formazione

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI INVESTIMENTO
Nessun costo

### Scheda intervento: comunicazione
COMUNICAZIONE
SCHEDA INTERVENTO – ANAGRAFICA
intervento	7
unita’ organizzativa /Servizio / Ufficio competente	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Staff Comunicazione
Durata dell’intervento	Dal 1 gennaio 2017 al 30 aprile 2017
responsabile intervento	- Dirigente Affari Generali / - Responsabile Staff Comunicazione
tipologia di servizio	Servizi per i cittadini e imprese
Obiettivo generale dell’intervento	Cittadinanza ed imprese informate sulla presenza e sull'utilizzo dei servizi on-line
Descrizione di sintesi dell’intervento	Attività di comunicazione destinata sia agli uffici comunali sia agli utilizzatori del sito web comunale
aree di impatto dell’intervento	AREE Sottoarea Scelta (X) / Informazione Trasparenza X / Accessibilità X / Strumenti a supporto Simulazione e calcoli / Pagamenti on line / Istanza Identificazione del cittadino X / Compilazione X / Trasmissione (modalità di) / Presa in carico e indicazione termini di risposta / Assegnazione responsabile del procedimento / Gestione istanza/procedimento / Completamento ed esito X / Consultazione stato istanza (tracciatura…) / Altro (specificare)
Risultato atteso	Cittadinanza ed imprese informate sulla presenza e sull'utilizzo dei servizi on-line

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI LAVORO
Entro gennaio: campagna informativa per i dipendenti / Entro fine febbraio: avvio della campagna di informazione alla cittadinanza

SCHEDA INTERVENTO – PIANO DI INVESTIMENTO
Da valutare

# MONITORAGGIO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO
SCHEDA INTERVENTO	DATA PREVISTA	CONTESTO	ESITO
1) ricognizione e creazione della modulistica	Entro 20 febbraio 2015	presentazione del piano e raccolta del materiale della rilevazione
	Entro 20 marzo 2015	analisi materiale rilevato
	Dal 21 marzo 2015 al 20 aprile 2015	incontri con i singoli responsabili procedimento per delucidazioni e per direttive
	Entro il 16 giugno 2015	restituzione della modulistica normalizzata
	Il 30 giugno 2015	incontro con dirigenti e responsabile procedimento per rendicontazione del lavoro svolto
2) da analogico a digitale	Entro il 7 luglio 2015	formazione ad ogni responsabile di procedimento per la realizzazione dei diagrammi di flusso per la definizione delle schede da informatizzare
	Entro il 15 settembre 2015	restituzione dei diagrammi di flusso
	Entro il 15 ottobre 2015	validazione e correzione
	Entro il 31 ottobre 2015	approvazione
3) analisi dei sistemi informatici	Entro 31 dicembre 2015	analisi dei software presenti nell'ente e della loro adeguatezza alle necessità del progetto e stima dei costi per acquisti e adeguamento
4) adeguamento del software	Entro il 30 aprile 2016	assegnazione delle forniture software e servizi relativi all'informatizzazione delle schede procedimento
5) creazione dei form di caricamento dei dati	Entro maggio 2016	invio delle modulistica alla software-house
	Entro fine settembre 2016	test di caricamento on line di tutte le schede
	Entro il 31 ottobre 2016	collaudo
6) formazione	Novembre 2016	inizio della formazione
	Entro dicembre 2016	fine della formazione
7) comunicazione	Entro gennaio 2017	campagna informativa per i dipendenti
	Entro fine febbraio 2017	avvio della campagna di informazione alla cittadinanza
	Entro fine aprile 2017	termine della campagna di informazione alla cittadinanza

# APPENDICE: termini, definizioni ed acronimi
TABELLA TERMINI E DEFINIZIONI
Termine	DEFINIZIONE
PEC - Posta Elettronica Certificata	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; / La PEC consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
CEC-PAC	La CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra la Pubblica Amministrazione e il Cittadino) è una modalità di posta elettronica che permette al cittadino di comunicare esclusivamente con gli enti della Pubblica Amministrazione
Timbro Digitale / (detto anche Contrassegno Elettronico)	È un contrassegno generato elettronicamente che deve essere stampato sulla copia analogica di un documento amministrativo informatico per consentire la verifica della provenienza e della conformità all’originale. / Nel timbro digitale, infatti, sono inseriti i dati identificativi del documento informatico considerato.
Sistema di protocollo informatico	Strumento a supporto delle attività tipiche del protocollo (registrazione, segnatura, classificazione dei documenti) che risponde a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 56.
Sistema di conservazione digitale	Strumento a supporto delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici in modo da assicurarne l'integrità, l'affidabilità e la consultabilità nel tempo (anche a lungo termine), anche attraverso idonei strumenti di ricerca, così come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 , n. 82, articolo 44.
Sistema di gestione dei flussi documentali	Sistema per la gestione informatica dei procedimenti e dei fascicoli, previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 64-65. Include il sistema di di gestione informatica dei documenti
Sistema di gestione informatica dei documenti	Strumento a supporto delle attività finalizzate alla organizzazione, archiviazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 52. Include il sistema di protocollo informatico.
Sistema pubblico di connettività (SPC)	Insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione [d.lgs. 7 marzo 2005 , n. 82, articolo 73];
Interoperabilità	Servizi per la realizzazione e gestione di strumenti per lo scambio di documenti informatici nelle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini. Ad esempio: VPN, VOIP, ecc [d.lgs. 7 marzo 2005 , n. 82, articolo 72 e d.P.C.M. 1 aprile 2008];
Attività amministrativa	Ogni attività svolta dall’amministrazione ai sensi della l. n.241/1990
Documento amministrativo	Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa [d.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445, articolo 1];
Quadro informativo	Insieme di elementi informativi da compilare unitariamente in un documento informatico strutturato;
Documento informatico	La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti [d.lgs. 7 marzo 2005 , n. 82, articolo 1];
Documento informatico strutturato	Particolare documento informatico che garantisce per i dati in esso contenuti l’elaborazione automatica da parte di sistemi informatici, nonché il rispetto di una schema dati predefinito;
Istanza	Richiesta presentata ad un’amministrazione, attraverso la compilazione dei necessari quadri informativi previsti ai fini di un certo servizio;
Tipologia procedimenti	Classificazione di famiglie di procedimenti analoghi;
Procedimento amministrativo	L’insieme unitario dei fatti, degli atti e dei negozi amministrativi, collegati dalla legge per far sorgere una determinata situazione giuridica
Endo-procedimento	Per endoprocedimento si intende parte di un procedimento che ha come scopo la predisposizione di un provvedimento interno all’Ente Locale (endo) e parziale necessario per il completamento dell’intero procedimento stesso.
Adempimenti necessari	Insieme di procedimenti da attivare, ed altre operazioni da compiere, a carico dell’utente per lo svolgimento di una attività, di un intervento o in occasione di un evento, per il rispetto delle norme previste [derivata da d.P.R. 160/2010, articolo 4, comma 3];
Provvedimento / provvedimento amministrativo	“l’atto con cui l’autorità amministrativa dispone in un caso concreto in ordine all’interesse pubblico affidato alla sua tutela, esercitando una potestà amministrativa ed incidendo sulle situazioni giuridiche soggettive di privati” [M.S. Giannini];
Oneri amministrativi	Tutti quei costi (imposti) sostenuti dalle imprese per conformarsi agli obblighi di informazione previsti da norme di legge cioè per produrre, elaborare e trasmettere informazioni sulla propria attività ad autorità pubbliche o private;
Responsabile del procedimento	Figura prevista dalla l. n.241/1990 art.5;
Processo (anche: macro-processo)	Nell’accezione organizzativa, deve intendersi la successione coordinata ed organica di operazioni che, attraverso l'utilizzo di un determinato volume di risorse (umane, strumentali, ecc.) è rivolta alla produzione di uno specifico risultato (prodotto, servizio) significativo per l'organizzazione o per il mercato. Il processo, quindi, consiste in attività concrete, organizzate in una sequenza mirata all’output e nei modi stabiliti dalla procedura. La descrizione delle operazioni costituenti un processo deve essere sufficientemente analitica per permettere valutazioni di efficienza; Un processo può essere suddiviso in sotto-processi e prevedere diverse varianti;
Responsabile di processo (anche: process owner)	Chi gestisce il complesso del processo e controlla il suo avanzamento;
Procedura	Ciò che prescrive e descrive l’azione, ciò che deve essere fatto;
Dematerializzazione	Insieme di iniziative e strumenti, di natura sia organizzativa che tecnologica, finalizzati alla revisione/semplificazione dei processi dell’ente e centrate sull’eliminazione della carta;
Identità digitale	Rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra una persona fisica ed i suoi dati di identità;
Utente	Cittadino, impresa o pubblica amministrazione che fruisce di un servizio;
Servizio pubblico	(es. “SUAP”) – l’attività con cui, mediante l’esercizio di un potere autoritativo o l’erogazione di una prestazione, un’amministrazione pubblica rende un servizio al pubblico, e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti [CIViT n.88/2010];
Servizio telematico	Insieme di funzionalità, realizzate mediante componenti software, erogate attraverso un sistema di comunicazione accessibile anche in internet [d.P.C.M. 1 aprile 2008, allegato A, articolo 1];
Sito istituzionale	Sito web che si pone come obiettivo prioritario quello di presentare un’istituzione pubblica e promuoverne le attività verso un’utenza generalizzata descrivendone l’organizzazione, i compiti, i servizi relativi ad atti e procedimenti amministrativi di competenza [Linee guida per i siti web delle PA 2011 e d.lgs. 7 marzo 2005 , n. 82, articolo 54];
Trasparenza	Accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 11 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione [d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 11];
Anagrafe nazionale della popolazione residente	ll DL 179/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento l’Anpr, che sta per Anagrafe della Popolazione Residente. Di fatto si tratta dell’accorpamento di altri indici in uno solo, l’istituzione di un’unica struttura per la gestione dei dati anagrafici che subentra all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all‘Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE) e alle Anagrafi della popolazione residente curate dai comuni che necessitano ora di una revisione. / “L’istituzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente si inquadra all’interno del programma di accelerazione del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione e di razionalizzazione e di semplificazione dell’azione amministrativa“
Sistemi di concessione e gestione delle identità digitali (SPID),	Sistema di credenziali informatiche uniche ed interoperabili che consentono al loro utente di accedere a tutti i siti e servizi offerti dalla PA italiana e, in prospettiva, dalle PA comunitarie.
Domicilio digitale	Il cittadino può dichiarare alla pubblica amministrazione una casella di posta elettronica certificata quale proprio domicilio digitale. Tutte le amministrazioni dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio indicato. In questo modo si potranno eliminare, ad esempio, i viaggi all'ufficio postale per il ritiro di una raccomandata inviata da un pubblica amministrazione. / Articolo 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179